A J Á N L A T K É R É S  m i n t a

Tisztelt Ajánlattevő!

A TiszSzolg 2004 Kft. (3580 Tiszaújváros Tisza út 2/a a továbbiakban: ajánlatkérő) ezúton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt céget, mint Ajánlattevőt (a továbbiakban: ajánlattevő) a jelen ajánlatkérésben nevezett, a közbeszerzési értékhatárt el nem érő értékű beszerzés során jelen ajánlatkérésben előírtak szerint és az abban foglalt feltételek figyelembevételével.

Beszerzés megnevezése:

Ivóvíz hálózat gerincvezeték kézi földmunkával történő feltárása, visszatemetése és közterület helyreállítás.

1. Az ajánlatkérő neve, címe:

TiszaSzolg 2004 Kft.

3580 Tiszaújváros Tiszaújváros, Tisza út 2/a

Tel.: 49/544-310

Fax: 49/341-483

További információk a következő címen szerezhetők be:

Ivóvíz üzem

cím: 3580 Tiszaújváros, (HRSZ: 602/2)

Kapcsolattartó: Kovács Tamás

Tel.: 49/544-324

Fax: 49/341-588

E-mail cím: kovacs.tamas@tszolg.hu

2. Az ajánlatkérés tárgya:

Vízmű telephelyen Légtechnikai méretezés, gázkazán és gázbojler cseréje, szerelvényezés és üzembehelyezése. Az árajánlatnak tartalmaznia kell a 13. pontban lévő műszaki tartalomban foglaltakat.

A műszaki/szakmai dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja:

Dokumentáció nem készült.

3. A megkötendő szerződés meghatározása:

Vállalkozási szerződés a Tiszaújváros területén az Ivóvíz hálózat gerincvezeték kézi földmunkával történő feltárása, visszatemetése és közterület helyreállítás. tárgyában.

4. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:

A teljesítés kezdési és befejezési időpontja: 2011. 05-03 – 2011-05-20

Az ajánlatkérő a teljesítési határidőhöz képest előteljesítést elfogad.

5. A teljesítés helye, természetbeni helye:

Tiszaújváros. Árpád út 30-32. szám előtt

6. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:

Ajánlatkérő a teljesítésigazolás alapján kiállított számla alapján a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítéstől számított 15 napon belül az ellenszolgáltatást átutalással teljesíti.

7. Kizáró okok:

Nem lehet ajánlattevő az a természetes, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet, aki vagy amely:

- a szerződéssel érintett irodával/intézménnyel/társasággal közszolgálati jogviszonyban, munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló jogviszonyban (megbízás) áll (a továbbiakban: érintett dolgozó/munkatárs),

- az érintett dolgozó közeli hozzátartozója,

- az a gazdálkodó szervezet, amelyben az érintett dolgozó, vagy annak közeli hozzátartozója tulajdoni részesedéssel rendelkezik,

- egy évnél régebben lejárt adó-, vám-, vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget,

- akinek egy évnél régebbi, az önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása van,

- aki ellen csőd-, felszámolási eljárás van folyamatban, aki végelszámolás alatt áll,

- akinek tevékenységét a cégbíróság felfüggesztette,

- aki nem szerepel a cégjegyzékben,

- aki nem rendelkezik a tevékenység folytatásához elírt engedéllyel, jogosítvánnyal, illetve szervezeti, kamarai tagsággal,

- aki korábbi, az önkormányzattal kötött szerződésének teljesítése során súlyos szerződésszegést követett el.

A megkövetelt igazolási mód:

A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőknek nyilatkoznia kell ajánlatának benyújtásával egyidejűleg az ajánlatkérés mellékletét képező nyomtatványon.

8. Az ajánlattételi határidő:

2011. 05 hó 02 nap. 10 óra

9. Az ajánlat benyújtásának helye, módja:

Zárt borítékban

3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/a,  üzemvezetői szoba

Kovács Tamás-nál

Az ajánlat postai úton, vagy személyesen munkanapokon 8 és 14 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 8 és 10 óra között adható le.

Az ajánlatot zárt borítékban, 2 eredeti példányban kell benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni a következő szöveget:

- „Tiszaújváros területén az Ivóvíz hálózat gerincvezeték kézi földmunkával történő feltárása, visszatemetése és közterület helyreállítás. ”

Az ajánlattételi határidő előtt (2011. 05 hó 02. nap. 10 óra) nem bontható fel!

- az ajánlattevő nevét és székhelyét,

- „Iktatóban nem bontható fel, azonnal a címzetthez továbbítandó”.

Az ajánlatkérő az ajánlatot akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvétele az ajánlattételi határidő lejártáig, a bontás megkezdéséig megtörténik. A postai küldemények elirányításából, elvesztéséből eredő összes kockázat ajánlattevőt terheli. Ajánlattevő felelőssége, hogy ajánlata megfelelő csomagolásban, formában és időben kerüljön benyújtásra Ajánlatkérő csak az előírt határidőig a megjelölt helyre leadott ajánlatokat tudja értékelni. A határidőn túl érkezett ajánlatok érvénytelenek.

10. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje:

TiszaSzolg 2004 Kft hivatalos helysége

3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/a,  üzemvezetői  szoba

Kovács Tamás-nál

Dátum: 2011. 05 hó 02. nap. 10 óra

11. Az ajánlatok elbírálásának tervezett időpontja:

2011. 05 hó 02 nap

12. Szerződéskötés időpontja:

2011. 05 hó 03 nap

13. Műszaki tartalom:

A megrendelés műszaki tartalma:

Az érintetett ivóvíz vezeték átmérője:	DN 200

A feltárás hossza:				21 méter

A feltárás szélessége:				1,2 méter

Az ivóvezeték aljának mélysége:		1,5 méter

Az érintett burkolat minősége, funkciója:	Aszfaltozott parkoló

Vállalkozó feladata:

- A kitermelt anyagok frakció (aszfalt, kőtermelő, föld) szerinti elkülönített deponálása a helyszínen. A feleslegessé vált anyagok hulladéklerakóba történő elszállítása.

- A munkavégzéshez szükséges szerszámok, védőeszközöket biztosítása.

- A tárgyi munkát I osztályú minőségben törtnő teljesítése.

- A munkaterület átadás pillanatától felelős a vonatkozó munkabiztonsági, munkaegészségügyi, tűzvédelmi, közegészségügyi vízbiztonsági jogszabályok, előírások, szabványok követelményeinek betartásáért és betartatásáért.

- A vezeték kiváltást követően a visszatemetésnél a rétegenkénti tömörítés.

- A közterület helyreállítása (betonozás, aszfaltozása)

- A csőágyazathoz szüksége sóder biztosítása.

Megrendelő feladata:

A közterület – használati engedély megkérése.

Az őszközműves helyszínrajz átadása a Vállalkozónak.

14. Különleges előírások:

Ajánlattevő teljes felelősséggel tartozik az általa foglalkoztatott munkatársakért.

Megfelelő jogosultsággal és referenciával rendelkező vállalkozó

15. Hiánypótlás lehetősége: nem biztosított

16.    Kiegészítő tájékoztatás kérés határideje: 2011. 04 hó 29 napja 10 óra

Az Ajánlattevő az ajánlatkérésben foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet. Ajánlatkérő a beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérésekre vonatkozó válaszát egyidejűleg minden Ajánlattevő részére megküldi.

17. Egyéb információk:

17.1 Az ajánlattétel megtörténtével Ajánlattevő hozzájárul nevének, székhelyének és a vállalkozói díjának nyilvánosságra hozatalához.

17.2 Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét arra, hogy Tiszaújváros Önkormányzata Képviselő-testületének XI/173/2011. 31/Ökth. 11.a-b./ pontja alapján Tiszaújváros Önkormányzata Polgármesteri Hivatala, önkormányzati intézményei és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságai minden olyan visszterhes szerződésének ( kivéve a közbeszerzési törvény szerint, valamint Tiszaújváros Önkormányzata, Polgármesteri Hivatala, önkormányzati intézményei és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságai egymás között megkötésre kerülő szerződéseket)  a megkötésére, amelyek esetén a fentebb felsorolt szervezetek fizetési kötelezettsége a bruttó 250 E Ft összeget eléri, vagy azt meghaladja, csak az alábbi feltétele megléte esetén kerülhet sor. Ezen feltételekről a másik szerződő felet szerződéskötés előtt tájékoztatni szükséges.

- A szerződés mellékletét képezi a határozat melléklete szerinti nyilatkozat

- A szerződés egy pontjában rögzítésre kerül az alábbi feltétel:

„A … (szerződő fél) hozzájárul, hogy az önkormányzat Polgármesteri Hivatala/ intézménye/ gazdasági társasága ( a megfelelő alkalmazandó) a szerződés mellékletét képező, a lejárt határidejű tartozásokra vonatkozó nyilatkozat valódiságát ellenőrizze. Amennyiben nyilatkozatot tevő félnek jelen szerződés pénzügyi teljesítése előtt a nyilatkozaton meghatározott szervezetek felé lejárt határidejű tartozása van és azt a számlán szereplő (számla hiányában a szerződésben meghatározott) fizetési határidő időpontjáig nem rendezi, hozzájárul a tartozás összegének Tiszaújváros Önkormányzata adóhatósága, Polgármesteri Hivatala, intézményei és saját tulajdonú gazdasági társaságai felé legkorábbi esedékességű, azonos esedékesség esetén arányosan történő kompenzálásához, illetve beszámításához.

A tartozásmentességre vonatkozóan az ajánlattevőknek nyilatkoznia kell ajánlatának benyújtásával egyidejűleg az ajánlatkérés mellékletét képező nyomtatványon.

17.3 Ajánlattevőnek árajánlatát fix összegű átalányárként kell meghatároznia, amely - figyelembe véve a helyszíni körülményeket és adottságokat – magában foglalja a szerződésszerű teljesítéséhez, a szakszerű és komplett megvalósításához szükséges valamennyi költségét és mindennemű egyéb kiadást. (Esetleges tartalom.)

17.4 Ajánlatkérő fenntartja az ajánlatkérés eredménytelenné nyilvánításának jogát.

17.5 Felhívom a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy részletes árajánlatukat az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott jellemző mennyiségek, adatok alapján értelemszerűen tegyék meg.

Felhívjuk szíves figyelmét a jelen ajánlatkérésben foglalt előírások és feltételek alapos áttekintésére és kérem, hogy ajánlatát a leírtak figyelembevételével tegye meg.

Tiszaújváros, 2011. 04. hó 27 nap

Tisztelettel:

_________________

a szervezet képviselője

Mellékletek:

- nyilatkozat kizáró okok hatálya alá nem tartozásról

- tartozásmentességre vonatkozó nyilatkozat