VII/201/2015.

A J Á N L A T K É R É S

Tisztelt Ajánlattevő!

Tiszaújváros Város Önkormányzata (3581 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7., a továbbiakban: ajánlatkérő) ezúton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt céget, mint Ajánlattevőt (a továbbiakban: ajánlattevő) a jelen ajánlatkérésben nevezett, a közbeszerzési értékhatárt el nem érő értékű beszerzés során jelen ajánlatkérésben előírtak szerint és az abban foglalt feltételek figyelembevételével.

Beszerzés megnevezése:

„Tiszaújváros belterületén a 2015. évben megvalósuló, a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárásokban megjelölt közterületek rekonstrukciós felújítási, beruházási munkáinak műszaki ellenőri feladatai”

1. Az ajánlatkérő neve, címe:

Tiszaújváros Város Önkormányzata

3581 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.

Tel.: 49/548-000

Fax: 49/548-001

További információk a következő címen szerezhetők be:

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Cím: 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7., II. emelet, 226. szoba

Kapcsolattartó: Vismeg Monika csoportvezető

Tel.: 49/548-037; 70/383-2493

Fax: 49/548-001

E-mail cím: vismegm@tujvaros.hu

Jászovicsné Makrai Mária városfejlesztési munkatárs

Tel.: 49/548-036

E-mail cím: jaszovicsne@tujvaros.hu

2. Az ajánlatkérés tárgya:

Megbízási feladat:

Tiszaújváros belterületén a 2015. évben megvalósuló, a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárásokban megjelölt közterületek rekonstrukciós felújítási, beruházási munkáinak műszaki ellenőri feladatai havi fix összegű átalánydíjas megbízási szerződés keretében.

A közbeszerzés tervezett 2015. évi kivitelezési munkái (nem teljes körű):

- Bajcsy-Zsilinszky út járdaépítés és útfelújítás

- összekötő járdaszakaszok felújítása

- Bartók Béla út járda, parkoló burkolat felújítás, új parkoló kialakítás

- járda építés

- út-járda kapcsolatok akadálymentesítése

és a többi közbeszerzési eljárásban kiírásra kerülő felújítási munkák.

3. Műszaki ellenőri feladat meghatározása:

Teendők a kivitelezés megkezdése előtt:

A közbeszerzési törvény alapján kiírt közbeszerzési eljárásban beérkezett ajánlattevők által feltett műszaki irányú kérdésekre válaszadás a kérdések beérkezését követő két napon belül. Ajánlatok műszaki szempontból történő felülvizsgálata, a benyújtott tételes költségvetések felülvizsgálata és összevetése a kiírással. A közbeszerzési eljárás során tartott tárgyalásokon, közbeszerzési bírálóbizottság ülésein való részvétel és a döntés meghozatalának műszaki szempontból történő segítése.

Teendők a kivitelezési időszak alatt:

Az építőipari kivitelezési tevékenység teljes folyamatában a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések és a kivitelezési dokumentáció betartásának elősegítése és ellenőrzése.

Munkaterület átadási eljárás:

- A munkaterület átadási eljárásra az érintettek meghívása.

- Az elektronikus építési napló készenlétbe helyezése.

- A munkaterület átadása, szükség esetén elektronikus építési naplóban.

Folyamatos műszaki ellenőrzés ellátása, igény szerinti alkalommal történő műszaki ellenőrzés, de minimum kétszer egy héten.

Feladatok:

- Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény  43. § (1) bekezdés c)-d) és g) pontjában meghatározottak.

Az építőipari kivitelezési tevékenység, az építési-szerelési munka szakszerűségének helyszíni ellenőrzése a kivitelezés ütemezésének megfelelő gyakorisággal, a jogerős építési (létesítési) engedély, és a kivitelezési dokumentáció alapján minimum kétszer egy héten.

- Az építmény kitűzése helyességének, szükség esetén a talajmechanikai, környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése.

- A kivitelezés folyamatos és állandó figyelemmel kísérése minden helyszínen, ahol munka folyik, mennyiségi és minőségi ellenőrzés, az eltérések esetén a szükséges intézkedések megtétele, az építési naplóba történő beírással.

- Az építési és a felmérési naplók folyamatos figyelemmel kísérése, a szükséges bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, észrevételezése.

- A munkák eltakarása előtt azok mennyiségi és minőségi ellenőrzése.

- Az átadás-átvételi és a használatbavételi, forgalomba helyezési eljárásban való részvétel.

- Az építési műszaki ellenőri feladatok elvégzésének dokumentálása az építési naplóban.

- Határidők és részhatáridők betartásának ellenőrzése, melynek alapja a korábban elkészített és a Megbízó által elfogadott ütemterv.

- Szükség esetén az ütemterv aktualizálásának elkészítése, illetve elkészíttetése.

- A beépített anyagok, késztermékek és berendezések teljesítményigazolása meglétének ellenőrzése.

- Együttműködés a Megbízóval, Tervezővel, észrevételeik és indokolt kívánságaik közlése és képviselése a Kivitelezővel szemben, a Megbízó érdekében.

Kivitelezői elszámolás ellenőrzése:

- Teljesítésigazolás kiállítása, mely tartalmazza:

- a teljesített kivitelezés munkák meghatározását, mennyiségét és minőségét, a teljesítés időpontját,

- a teljesítésigazolás alapján számlázható összeget.

A műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatása:

- A kivitelező készre jelentése alapján az általa kért időpontra, a műszaki átadás-átvételi eljárás összehívása, gondoskodás valamennyi érdekelt és érintett fél érdekkörébe tartozó résztvevő meghívásáról.

- A megvalósulási dokumentáció műszaki ellenőri minősítése.

- A teljesítményigazolások ellenőrzése.

Teendők a kivitelezés befejezése után:

- Közreműködés az üzembe helyezési, használatbavételi eljárásban.

- Az esetleges hibák kijavításának ellenőrzése.

- Kivitelező hibajavítási munkáinak készre jelentése alapján a munkálatok ismételt ellenőrzése, hibajavítási igazolás kiadása.

Teendők a garanciális időszak alatt:

- A befejezés után a garanciális időszak alatt feltárt és szavatossági javítások körébe tartozó hibák, hiányosságok kijavíttatása.

Alapvető kötelezettség a fent leírt munkálatok teljes ideje alatt:

- A szerződésben rögzített hatáskörrel és felelősséggel végzi a feladatát, gyakorolja jogait és teljesíti kötelezettségeit a beruházásokkal kapcsolatosan.

- Képviseli a Megbízót harmadik féllel szemben, a feladat lebonyolítása alatt.

- Általános kötelezettsége, hogy a beruházás előkészítésének és megvalósításának szervezése, minőségi és mennyiségi ellenőrzése során úgy járjon el, ahogy az a Megbízó érdekeinek képviseletét legjobban szolgálja. Ennek érdekében köteles a beruházást műszakilag kifogástalanul és költségeiben a leggazdaságosabban megvalósíttatni.

- Minden tőle elvárható intézkedést köteles megtenni, hogy a beruházás a tervezett, illetve szerződésekben foglalt határidőre, a meghatározott költségkereten belül valósuljon meg.

4. A teljesítés időtartama: 2015. április 1. - 2015. december 31.

5. A teljesítés helye: Tiszaújváros város közigazgatási területe

6. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:

Ajánlatkérő a teljesítésigazolás alapján a havonta kiállított számla ellenében a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítéstől számított 15 napon belül az ellenszolgáltatást átutalással teljesíti.

7. Ajánlatként benyújtandó dokumentumok:

- min. 3 referenciaigazolás, melyből legalább kettő Kbt. hatálya alá tartozó munkák műszaki ellenőrzéséről szóló igazolás,

- szakmai önéletrajz,

- műszaki ellenőrzésre jogosító okirat másolata,

- 2 db az ajánlatkérés mellékleteként csatolt nyilatkozat.

8. Kizáró okok:

Nem lehet ajánlattevő az a természetes, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet, aki vagy amely:

- a szerződéssel érintett szervezettel közszolgálati jogviszonyban, munkaviszonyban áll (a továbbiakban: érintett dolgozó/munkatárs),

- az érintett dolgozó közeli hozzátartozója,

- az a gazdálkodó szervezet, amelyben az érintett dolgozó, vagy annak közeli hozzátartozója tulajdoni részesedéssel rendelkezik,

- egy évnél régebben lejárt adó-, vám-, vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget,

- akinek az önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása van,

- aki ellen csőd-, felszámolási eljárás van folyamatban, aki végelszámolás alatt áll,

- akinek tevékenységét a cégbíróság felfüggesztette,

- aki nem szerepel a cégjegyzékben,

- aki nem rendelkezik a tevékenység folytatásához elírt engedéllyel, jogosítvánnyal, illetve szervezeti, kamarai tagsággal,

- aki korábbi, az önkormányzattal kötött szerződésének teljesítése során súlyos szerződésszegést követett el,

- akinek az adószámát a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felfüggesztette,

- aki a kizáró okokkal kapcsolatban hamisan nyilatkozott.

A megkövetelt igazolási mód:

A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőknek nyilatkoznia kell ajánlatának benyújtásával egyidejűleg az ajánlatkérés mellékletét képező nyomtatványon.

9. Az ajánlattételi határidő:

2015. március 12. 10.00 óra

10. Az ajánlat benyújtásának helye, módja:

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7., II. emelet, 226. szoba

Vismeg Monika csoportvezető

Az ajánlat postai úton, vagy személyesen munkanapokon 8 és 16 óra között, legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártának napján 8 és 10 óra között adható le.

Az ajánlatot minden számozott oldalán cégszerűen aláírva zárt borítékban, 1 eredeti példányban kell benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni a következő szöveget:

„Tiszaújváros belterületén a 2015. évben megvalósuló, a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárásokban megjelölt közterületek rekonstrukciós felújítási, beruházási munkáinak műszaki ellenőri feladatai”

- Az ajánlattételi határidő előtt (2015. március 12. 10.00 óra) nem bontható fel!

- az ajánlattevő nevét és székhelyét,

- „Iktatóban nem bontható fel, azonnal a címzetthez továbbítandó”.

Az ajánlatkérő az ajánlatot akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvétele az ajánlattételi határidő lejártáig, a bontás megkezdéséig megtörténik. A postai küldemények elirányításából, elvesztéséből eredő összes kockázat ajánlattevőt terheli. Ajánlattevő felelőssége, hogy ajánlata megfelelő csomagolásban, formában és időben kerüljön benyújtásra. Ajánlatkérő csak az előírt határidőig a megjelölt helyre leadott ajánlatokat tudja értékelni. A határidőn túl érkezett ajánlatok érvénytelenek.

Eredménytelen a pályázat, amennyiben pályázó:

- az ajánlattételi határidő után nyújtotta be az ajánlatát,

- nem felel meg a felhívásban foglalt feltételeknek,

- nem csatolta az ajánlatkérési felhívás 7. pontjában felsoroltakat.

11. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje:

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7. II. emelet, 226. szoba, Vismeg Monika csoportvezetőnél

Dátum: 2015. március 12. 10.00 óra

12. Az ajánlatok elbírálásának tervezett időpontja:

2015. március 17.

13. Az ajánlatok kiértékelésének szempontjai:

Értékelési szempont: Az összességében legkedvezőbb ajánlat.

Bírálati szempontok:

- ajánlati ár

- referenciák.

14. Szerződéskötés időpontja:

2015. március 25.

15. Különleges előírások:

Nincs különleges előírás.

16. Hiánypótlás biztosítása:

Nem biztosított.

17. Kiegészítő tájékoztatás kérés határideje:

2015. március 11. 10.00 óra

18. Egyéb információk:

18.1. Az ajánlattétel megtörténtével Ajánlattevő hozzájárul neve, székhelye, ajánlati ára és az eljárás lefolytatása során értékelésre kerülő egyéb szempontok nyilvánosságra hozatalához.

18.2. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét arra, hogy Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének mindenkori költségvetése alapján Tiszaújváros Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala, önkormányzati intézményei és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságai minden olyan visszterhes szerződésének (kivéve a közbeszerzési törvény szerint, valamint Tiszaújváros Önkormányzata, Polgármesteri Hivatala, önkormányzati intézményei és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságai egymás között megkötésre kerülő szerződéseket) a megkötésére, amelyek esetén a fentebb felsorolt szervezetek fizetési kötelezettsége a bruttó 250 E Ft összeget eléri, vagy azt meghaladja, csak abban az esetben kerülhet sor, ha a másik fél nyilatkozik arról, hogy nem áll fenn tartozása és hozzájárul ahhoz, hogy a szerződés  egy pontjában rögzítésre kerüljön az alábbi feltétel:

„A … (szerződő fél) hozzájárul, hogy az önkormányzat Polgármesteri Hivatala/ intézménye/ gazdasági társasága ( a megfelelő alkalmazandó) a szerződés mellékletét képező, a lejárt határidejű tartozásokra vonatkozó nyilatkozat valódiságát ellenőrizze. Amennyiben nyilatkozatot tevő félnek jelen szerződés pénzügyi teljesítése előtt a nyilatkozaton meghatározott szervezetek felé lejárt határidejű tartozása van és azt a számlán szereplő (számla hiányában a szerződésben meghatározott) fizetési határidő időpontjáig nem rendezi, hozzájárul a tartozás összegének az önkormányzat adóhatósága, Polgármesteri Hivatala, intézményei és saját tulajdonú gazdasági társaságai felé legkorábbi esedékességű, azonos esedékesség esetén arányosan történő kompenzálásához, illetve beszámításához”.

A tartozásmentességre vonatkozóan az ajánlattevőknek nyilatkoznia kell ajánlatának benyújtásával egyidejűleg a jelen ajánlatkérés mellékletét képező nyomtatványon, amely majd a megkötendő szerződés részét fogja képezni.

18.3. Ajánlattevőnek árajánlatát fix összegű átalányárként kell meghatároznia, amely – figyelembe véve a helyszíni körülményeket és adottságokat – magában foglalja a szerződésszerű teljesítéshez, a szakszerű és komplett megvalósításához szükséges valamennyi költségét és mindennemű egyéb kiadást.

18.4. Ajánlatkérő fenntartja az ajánlatkérés eredménytelenné nyilvánításának jogát.

Ajánlatkérőt nem terheli szerződéskötési kötelezettség.

Felhívjuk szíves figyelmét a jelen ajánlatkérésben foglalt előírások és feltételek alapos áttekintésére és kérem, hogy ajánlatát a leírtak figyelembevételével tegye meg.

Tiszaújváros, 2015. február 27.

Tisztelettel:

_________________

Bráz György

Polgármester

Mellékletek:

- Nyilatkozat kizáró okok hatálya alá nem tartozásról

- Tartozásmentességre vonatkozó nyilatkozat